**Сводный отчет  
об оценке фактического воздействия  
нормативного правового акта**

**1. Общая информация**

1.1. Наименование нормативного правового акта: постановление Правительства Белгородской области от 28 мая 2018 года № 164-пп «Об утверждении Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием Белгородской области».

1.2. Реквизиты и источники официального опубликования нормативного правового акта и сведения о вносившихся в нормативный правовой акт изменениях (при наличии) (в том числе вид, дата, номер, наименование, редакция, источник публикации):

Первоначальный текст документа опубликован 28 мая 2018 года в изданиях:

- сайт «Вестник нормативных правовых актов Белгородской области» http://www.zakon.belregion.ru;

- официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

Изменения, внесенные постановлением Правительства Белгородской области   
от 04.05.2022 года № 260-пп, вступили в силу со дня официального опубликования (опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru, 04.05.2022).

1.3. Дата вступления в силу акта и его отдельных положений:

Документ вступил в силу со дня его официального опубликования.

1.4. Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проекта акта:

1.4.1. Проводилась: с 12 февраля 2018 года по 14 марта 2018 года

1.4.2. Орган исполнительной власти области - составитель отчета об оценке регулирующего воздействия: департамент строительства и транспорта Белгородской области.

1.4.3. Дата и реквизиты заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта:

Заключение департамента экономического развития Белгородской области   
от 22 марта 2018 года.

1.4.4. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, сроках его проведения, региональных органах исполнительной власти и представителях предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных консультаций, а также о лицах, представивших предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях разработчика:

1.4.4.1. Полный электронный адрес размещения документов по оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта:

- министерство строительства Белгородской области ([https://www.belgorodstroy.ru/extra/documents/poleznaya-informaciya/10120.html#](https://www.belgorodstroy.ru/extra/documents/poleznaya-informaciya/10120.html));

- министерство экономического развития и промышленности Белгородской области (http://minecprom.ru/deyatelnost/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya/publichnye-konsultacii/uvedomlenie-o-provedenii-publichnyh-kons987896/);

- инвестиционном портале Белгородской области (https://belgorodinvest.com/docs/doc/328/).

1.4.4.2. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались предложения в связи с проведением публичного обсуждения проекта нормативного правового акта: с 12 февраля 2018 года по 14 марта 2018 года.

1.4.4.3. Сведения о региональных органах исполнительной власти и представителях предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных консультаций:

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской области;

- Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Белгородской области»;

- Белгородское областное региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;

- Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

- Автономная некоммерческая организация «Институт приграничного сотрудничества и интеграции»;

- Белгородская торгово-промышленная палата;

- Белгородская региональная общественная организация «Центр социальных инициатив «Вера»;

- Белгородская местная общественная организация «Клуб предпринимателей»;

- ООО «ТИСАЙД»;

- ООО «Строитель».

1.4.4.4. Сведения о лицах, представивших предложения:

- Автономная некоммерческая организация «Институт приграничного сотрудничества и интеграции»;

- Белгородская торгово-промышленная палата;

- Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Белгородской области»;

- Белгородская местная общественная организация «Клуб предпринимателей»;

- ООО «ТИСАЙД»;

- ООО «Строитель».

1.4.4.5. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших представленные предложения:

- управление координации строительства департамент строительства и транспорта Белгородской области.

1.4.4.6. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта нормативного правового акта: отсутствуют.

1.5. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:

Ф.И.О.: Озерова Светлана Николаевна

Должность: начальник отдела индикативного управления в строительной отрасли департамента правового и информационно-аналитического обеспечения министерства строительства Белгородской области.

Тел.: 8(4722) 32-14-02, адрес электронной почты: dep.an@belregion.ru.

**2.**  **Оценка степени решения проблемы**

2.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, установленное нормативным правовым актом, и связанных с ней негативных эффектов:

Отсутствие положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием Белгородской области.

2.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных   
с проблемой:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 года   
№ 382 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Положением о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием») определен стоимостной критерий   
для проведения технологического и ценового аудита объектов с государственным участием: в 2015 году – свыше 5 млрд рублей, в 2016 году – свыше 4 млрд рублей,   
в 2017 году – свыше 3 млрд рублей, с 2018 года – свыше 1,5 млрд рублей, с 2020 года – свыше 3 млрд рублей.

28 мая 2018 года принято постановление Правительства Белгородской области № 164-пп «Об утверждении Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием Белгородской области»

Положение устанавливает порядок проведения публичного технологического и ценового аудита (далее – ТЦА) крупных инвестиционных проектов с государственным участием области в отношении объектов капитального строительства, финансирование строительства, реконструкции или технического перевооружения которых планируется осуществлять частично или полностью за счет средств бюджета области.

Целью проведения публичного ТЦА является осуществление независимого контроля эффективности проекта на всех стадиях его реализации (в том числе обоснование инвестиций, проектно-изыскательские работы, строительства и сдачи в эксплуатацию), подтверждение правильности выбранной технологии, сроков реализации проекта и финансирования для достижения соответствия лучшим отечественным и мировым технологиям строительства, технологическим и конструктивным решениям, современным строительным материалам и оборудованию, применяемым в строительстве, с учетом требований современных технологий производства, необходимых для функционирования объекта капитального строительства, а также для повышения эффективности использования инвестиционных средств.

Важная роль публичного ТЦА – повышение прозрачности процесса реализации проекта, обеспечение его экспертно-общественного сопровождения и повышения доверия общества к государственным инвестициям.

2.3. Обоснование взаимосвязи решения проблемы и преодоления эффектов с регулированием, установленным нормативным правовым актом:

В 2017 году проведен публичный ТЦА проекта «Строительство многофункциональной спортивной арены на 10 000 зрительских мест в городе Белгороде». Общая стоимость проекта 4,2 млрд рублей.

Организация-заявитель: некоммерческая организация Белгородский фонд развития региона. Экспертная организация, проводившая ТЦА: Государственное автономное учреждение Московской области «Московская областная государственная экспертиза».

Первый этап:

<https://zakupki.gov.ru/epz/oboz/public/topic/view.html?topicNumber=201900120400>

Второй этап:

<https://zakupki.gov.ru/epz/oboz/public//topic/view.html?topicNumber=201900120401>)

Согласно положительному заключению технологические и конструктивные решения, предусмотренные инвестиционным проектом, соответствуют заданию   
на проектирование, лучшим отечественным и мировым строительным решениям, требованиям технических регламентов, в том числе безопасности, современности и актуальности предлагаемых технологий строительства, с учетом требований современных технологий производства, необходимых для функционирования объекта капитального строительства, и эксплуатационных расходов на реализацию инвестиционного проекта в процессе жизненного цикла (<https://www.belgorodstroy.ru/documents/12072.html>).

В 2018 – 2021 годах аудит инвестиционных проектов с государственным   
участием не проводился, так как строительство новых объектов, соответствующих утвержденным требованиям постановления Правительства Российской Федерации   
от 30 апреля 2013 года № 382, постановления Правительства Белгородской области № 164-пп (сметной стоимостью от 1,5 млрд рублей с 2018 года по 2019 год, от 3 млрд рублей с 2020 года), не осуществлялось.

2.4. Источники данных:

Информация отдела индикативного управления в строительной отрасли департамента правового и информационно-аналитического обеспечения министерства строительства Белгородской области.

**3. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Цель регулирования | 3.2 Показатели (индикаторы) достижения целей регулирования | 3.3 Способ расчета показателя (индикатора) | 3.4 Значение до вступления в силу нормативного правового акта | 3.5 Текущее значение | 3.6 Плановое значение |
| Регламентирование порядка проведения публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием Белгородской области | Принятие постановления Правительства Белгородской области «Об утверждении Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием Белгородской области» | -  (принято/не принято постановление Правительства) | 0 | 1 | 1 |

3.7. Источники данных:

Информация отдела индикативного управления в строительной отрасли департамента правового и информационно-аналитического обеспечения министерства строительства Белгородской области.

**4. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий установленного регулирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Описание фактических отрицательных последствий установленного регулирования;  группы заинтересованных лиц,  на которые распространяются указанные последствия | 4.2. Оценка отрицательных последствий | 4.3 Описание фактических положительных последствий установленного регулирования; группы заинтересованных  лиц, на которые распространяются указанные последствия | 4.4. Оценка  положительных последствий |
| отсутствуют | отсутствуют | В 2017 году проведен публичный ТЦА проекта «Строительство многофункциональной спортивной арены на 10 000 зрительских мест в городе Белгороде». Общая стоимость проекта 4,2 млрд рублей.  Согласно положительному заключению технологические и конструктивные решения, предусмотренные инвестиционным проектом, соответствуют заданию  на проектирование, лучшим отечественным и мировым строительным решениям, требованиям технических регламентов, в том числе безопасности, современности и актуальности предлагаемых технологий строительства, с учетом требований современных технологий производства, необходимых для функционирования объекта капитального строительства, и эксплуатационных расходов на реализацию инвестиционного проекта в процессе жизненного цикла. | Отсутствие правовой неопределённости в проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием Белгородской области |

4.5. Источники данных:

Информация отдела индикативного управления в строительной отрасли департамента правового и информационно-аналитического обеспечения министерства строительства Белгородской области.

**5. Иные сведения, которые, по мнению органа-разработчика, позволяют оценить фактическое воздействие:**

5.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:

отсутствуют.

5.2. Источники данных:

отсутствуют.