|  |
| --- |
|  |
| Постановление Правительства Белгородской обл. от 17.07.2017 N 273-пп(ред. от 19.08.2024)"Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия исполнительных органов Белгородской области при подготовке и реализации проектов государственно-частного партнерства" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюсwww.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)Дата сохранения: 14.02.2025  |

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июля 2017 г. N 273-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИ ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Правительства Белгородской областиот 08.10.2018 [N 364-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=64425&dst=100005), от 25.10.2021 [N 481-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=82366&dst=100005), от 24.01.2022 [N 22-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=84149&dst=100024),от 25.12.2023 [N 764-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=96387&dst=100005), от 19.08.2024 [N 399-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=100068&dst=100010)) |  |

Во исполнение Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035&dst=100101) от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=101503&dst=100006) Правительства Белгородской области от 29 декабря 2015 года N 493-пп "Об определении уполномоченных исполнительных органов Белгородской области в сфере государственно-частного партнерства", в целях обеспечения межведомственной координации деятельности исполнительных органов Белгородской области при реализации проектов государственно-частного партнерства Правительство Белгородской области постановляет:

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 25.12.2023 [N 764-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=96387&dst=100007), от 19.08.2024 [N 399-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=100068&dst=100011))

1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#P38) межведомственного взаимодействия исполнительных органов Белгородской области при подготовке и реализации проектов государственно-частного партнерства.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=96387&dst=100006) Правительства Белгородской области от 25.12.2023 N 764-пп)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Белгородской области Гладского Д.Г.

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 25.10.2021 [N 481-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=82366&dst=100006), от 24.01.2022 [N 22-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=84149&dst=100025), от 25.12.2023 [N 764-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=96387&dst=100008))

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Белгородской области

Е.САВЧЕНКО

Утвержден

постановлением

Правительства Белгородской области

от 17 июля 2017 года N 273-пп

ПОРЯДОК

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Правительства Белгородской областиот 08.10.2018 [N 364-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=64425&dst=100006), от 25.10.2021 [N 481-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=82366&dst=100007), от 24.01.2022 [N 22-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=84149&dst=100026),от 25.12.2023 [N 764-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=96387&dst=100006), от 19.08.2024 [N 399-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=100068&dst=100012)) |  |

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок межведомственного взаимодействия исполнительных органов Белгородской области при подготовке и реализации проектов государственно-частного партнерства (далее - Порядок) разработан в целях регулирования вопросов координации деятельности исполнительных органов Белгородской области при подготовке проектов государственно-частного партнерства, рассмотрении предложений о реализации проектов государственно-частного партнерства, принятии решений о реализации проектов государственно-частного партнерства и мониторинге реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, если публичным партнером является Белгородская область либо планируется проведение совместного конкурса с участием Белгородской области (за исключением случаев проведения совместного конкурса с участием Российской Федерации).

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=96387&dst=100010) Правительства Белгородской области от 25.12.2023 N 764-пп)

1.2. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установленном Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035) от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 224-ФЗ).

1.3. Публичным партнером от имени Белгородской области выступает исполнительный орган Белгородской области, ответственный за проведение государственной политики и осуществление управления или функциональное регулирование в сфере, к которой относится отрасль реализации проекта государственно-частного партнерства (далее публичный партнер).

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=96387&dst=100010) Правительства Белгородской области от 25.12.2023 N 764-пп)

1.4. Уполномоченным органом в сфере государственно-частного партнерства Белгородской области (далее - уполномоченный орган) является министерство экономического развития и промышленности Белгородской области, его функции определены [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=101503) Правительства Белгородской области от 29 декабря 2015 года N 493-пп "Об определении уполномоченных исполнительных органов Белгородской области в сфере государственно-частного партнерства".

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 24.01.2022 [N 22-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=84149&dst=100027), от 19.08.2024 [N 399-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=100068&dst=100013))

2. Инициирование проекта государственно-частного партнерства

2.1. [Предложение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=190936&dst=100011) о реализации проекта государственно-частного партнерства (далее - проект ГЧП) разрабатывается по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 года N 1386 "Об утверждении формы предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства".

2.2. В случае если инициатором проекта ГЧП выступает публичный партнер, он обеспечивает разработку предложения о реализации проекта, в том числе подготовку проекта соглашения о государственно-частном партнерстве, в соответствии с требованиями [части 3 статьи 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035&dst=100103) Федерального закона N 224-ФЗ и направляет такое предложение на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества.

2.3. В случае если инициатором проекта ГЧП выступает лицо, которое в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035) N 224-ФЗ является частным партнером, оно вправе разработать предложение о реализации проекта ГЧП, соответствующее требованиям, установленным [частями 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035&dst=100103), [4 статьи 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035&dst=100114) Федерального закона N 224-ФЗ, и направить предложения о реализации проекта ГЧП на рассмотрение публичному партнеру.

2.4. До направления предложения публичному партнеру между частным партнером и публичным партнером допускается проведение предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта ГЧП, в соответствии с [порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=191504&dst=100010), утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 ноября 2015 года N 864 "Об утверждении порядка проведения предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта".

2.5. Публичный партнер рассматривает предложение частого партнера о реализации проекта в соответствии с [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=190895) Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 года N 1388 "Об утверждении Правил рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства" и в течение 90 дней со дня его поступления принимает одно из следующих решений:

- о невозможности реализации проекта ГЧП в случаях, предусмотренных [частью 7 статьи 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035&dst=100119) Федерального закона N 224-ФЗ;

- о направлении предложения о реализации проекта ГЧП на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества.

Допускается принятие публичным партнером решения о невозможности реализации проекта в случаях, предусмотренных [частью 7.1 статьи 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035&dst=111) Федерального закона N 224-ФЗ.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=96387&dst=100011) Правительства Белгородской области от 25.12.2023 N 764-пп)

Решение публичного партнера оформляется приказом.

2.6. При рассмотрении предложения публичный партнер вправе провести с инициатором проекта ГЧП переговоры, связанные с рассмотрением предложения о реализации проекта ГЧП, в соответствии с [порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=191541&dst=100010), утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 ноября 2015 года N 863 "Об утверждении порядка проведения переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта".

2.7. В срок, не превышающий 10 дней со дня принятия одного из решений, указанных в [пункте 2.5 раздела 2](#P63) настоящего Порядка, публичный партнер направляет данное решение, а также оригиналы протокола предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены) инициатору проекта ГЧП и размещает указанные документы и предложения на официальном сайте публичного партнера в сети Интернет.

2.8. В случае принятия решения о направлении предложения о реализации проекта ГЧП на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества публичный партнер в срок, не превышающий 10 дней со дня принятия указанного решения, направляет предложение о реализации проекта и копии протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены) в уполномоченный орган.

3. Рассмотрение предложения о реализации

проекта ГЧП уполномоченным органом

3.1. Уполномоченный орган рассматривает предложение о реализации проекта ГЧП в целях оценки эффективности проекта ГЧП и определения его сравнительного преимущества в срок, не превышающий 90 дней со дня поступления предложения, в порядке, установленном [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=315398) Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года N 1514 "О порядке проведения уполномоченным органом оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества", на основании [Методики](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=192148) оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества, утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 ноября 2015 года N 894 "Об утверждении Методики оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества", в соответствии с требованиями, предусмотренными [статьей 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035&dst=100133) Федерального закона N 224-ФЗ.

3.2. Уполномоченный орган вправе направить предложение о реализации проекта ГЧП:

- в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области - для оценки возможности участия средств бюджета Белгородской области в реализации проекта ГЧП;

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=84149&dst=100028) Правительства Белгородской области от 24.01.2022 N 22-пп)

- в министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области - для оценки возможности использования земельных и имущественных ресурсов Белгородской области и определения прав собственности, обременений и ограничений на объект соглашения о государственно-частном партнерстве.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=84149&dst=100028) Правительства Белгородской области от 24.01.2022 N 22-пп)

В соответствии со спецификой проекта ГЧП предложение о реализации проекта ГЧП может быть направлено уполномоченным органом в иные органы государственной власти Белгородской области, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, иные органы и организации (далее - иные органы и организации).

3.3. Заключения министерства финансов и бюджетной политики Белгородской области, министерства имущественных и земельных отношений Белгородской области и иных органов и организаций должны быть представлены в уполномоченный орган в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления предложения.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=84149&dst=100028) Правительства Белгородской области от 24.01.2022 N 22-пп)

3.4. В ходе проведения оценки эффективности проекта ГЧП и определения его сравнительного преимущества уполномоченный орган вправе:

- привлекать экспертов и экспертные организации, а также юридических, технических и иных консультантов;

- запрашивать у публичного партнера и (или) частного партнера дополнительные материалы и документы;

- проводить переговоры в соответствии с [правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=189988&dst=100010), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2015 года N 1309 "Об утверждении Правил проведения уполномоченным органом переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства на предмет оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества".

3.5. Уполномоченный орган готовит проект заключения об эффективности проекта ГЧП и его сравнительном преимуществе либо проект заключения о неэффективности проекта ГЧП и (или) об отсутствии его сравнительного преимущества (далее - проект заключения).

3.6. Уполномоченный орган выносит проект заключения на рассмотрение межведомственной рабочей группы по вопросам развития государственно-частного партнерства на территории Белгородской области (далее - Рабочая группа). Положение о Рабочей группе и ее состав утверждаются приказом уполномоченного органа.

(п. 3.6 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=64425&dst=100007) Правительства Белгородской области от 08.10.2018 N 364-пп)

3.7. Рабочая группа рассматривает проект заключения и принимает одно из следующих рекомендательных решений:

- о признании целесообразности реализации проекта ГЧП;

- о признании нецелесообразности реализации проекта ГЧП.

3.8. Уполномоченный орган с учетом решения Рабочей группы приказом уполномоченного органа утверждает заключение об эффективности проекта ГЧП и его сравнительном преимуществе (далее - положительное заключение) либо заключение о неэффективности проекта ГЧП и (или) об отсутствии его сравнительного преимущества (далее - отрицательное заключение).

3.9. В ходе проведения оценки эффективности проекта ГЧП и определения его сравнительного преимущества содержание предложения о реализации проекта ГЧП может быть изменено до дня утверждения заключения при наличии согласия уполномоченного органа, публичного партнера, а также инициатора проекта ГЧП в случае, если разработку предложения обеспечил инициатор проекта ГЧП.

3.10. Уполномоченный орган в течение 5 дней со дня утверждения заключения:

- направляет заключение, а также оригинал протокола переговоров (в случае, если переговоры были проведены) публичному партнеру и инициатору проекта;

- размещает заключение, предложение о реализации проекта ГЧП и протокол переговоров (в случае, если переговоры были проведены) на своем официальном сайте, за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

3.11. Утверждение уполномоченным органом отрицательного заключения является отказом от реализации проекта ГЧП.

4. Принятие решения о реализации проекта ГЧП и заключение

соглашения о государственно-частном партнерстве

4.1. При наличии положительного заключения уполномоченного органа принимается решение о реализации проекта ГЧП в соответствии со [статьей 10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035&dst=100151) Федерального закона N 224-ФЗ.

4.2. Решение о реализации проекта ГЧП принимается в форме распоряжения Правительства Белгородской области о реализации проекта ГЧП (далее - Распоряжение о реализации проекта ГЧП) в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения публичным партнером положительного заключения уполномоченного органа.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=96387&dst=100014) Правительства Белгородской области от 25.12.2023 N 764-пп)

4.3. Подготовка и внесение на рассмотрение Правительства Белгородской области проекта Распоряжения о реализации проекта ГЧП осуществляется публичным партнером.

4.4. Указанный в [пункте 4.2 раздела 4](#P106) настоящего Порядка проект Распоряжения о реализации проекта ГЧП подлежит согласованию с уполномоченным органом.

4.5. На основании Распоряжения о реализации проекта ГЧП публичный партнер обеспечивает:

- организацию, подготовку и проведение конкурса в порядке, установленном [главой 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035&dst=100325) Федерального закона N 224-ФЗ, за исключением случаев, предусмотренных [частями 3.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035&dst=45), [8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035&dst=117) - [10 статьи 10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035&dst=414) Федерального закона N 224-ФЗ;

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 25.12.2023 [N 764-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=96387&dst=100015), от 19.08.2024 [N 399-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=100068&dst=100014))

- размещение в соответствии с [частью 8 статьи 10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035&dst=100173) Федерального закона N 224-ФЗ решения о реализации проекта ГЧП на своем официальном сайте, официальном сайте уполномоченного органа и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;

- прием, рассмотрение и принятие решения по заявлениям иных лиц о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве (далее - соглашение о ГЧП) в соответствии с [частями 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035&dst=100174) - [11 статьи 10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035&dst=100176) Федерального закона N 224-ФЗ и в порядке, установленном [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=190890) Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 года N 1387 "О порядке направления публичному партнеру заявления о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве";

- организацию заключения соглашения о ГЧП в соответствии со [статьей 32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035&dst=100529) Федерального закона N 224-ФЗ.

4.6. Разработанная публичным партнером конкурсная документация подлежит согласованию с уполномоченным органом. Уполномоченный орган осуществляет контроль за соответствием конкурсной документации предложению, на основании которого принималось решение о реализации проекта ГЧП, в том числе за соответствием конкурсной документации результатам оценки эффективности проекта ГЧП и определения его сравнительного преимущества.

Срок согласования конкурсной документации уполномоченным органом не может превышать 10 рабочих дней со дня поступления конкурсной документации в уполномоченный орган.

4.7. В случае несоответствия конкурсной документации предложению, на основании которого принималось решение о реализации проекта ГЧП, в том числе результатам оценки эффективности проекта ГЧП и определения его сравнительного преимущества, уполномоченный орган в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления конкурсной документации возвращает конкурсную документацию публичному партнеру на доработку с указанием оснований возврата.

4.8. Публичный партнер в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления конкурсной документации дорабатывает конкурсную документацию и повторно направляет ее в уполномоченный орган.

4.9. Уполномоченный орган повторно рассматривает конкурсную документацию в порядке, установленном [пунктами 4.6](#P116) - [4.7 раздела 4](#P118) настоящего Порядка.

5. Контроль за реализацией и мониторинг

реализации соглашений о ГЧП

5.1. Контроль за исполнением соглашений о ГЧП осуществляется публичным партнером в соответствии со [статьей 14](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035&dst=100257) Федерального закона N 224-ФЗ и [Правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=432516&dst=100009) осуществления публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года N 1490 "Об осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве".

5.2. По итогам года публичный партнер в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в уполномоченный орган отчет о проведенных контрольных мероприятиях с приложением копий актов о результатах контроля.

5.3. Мониторинг реализации соглашений о ГЧП (далее - мониторинг) проводится уполномоченным органом в соответствии с [Порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=381323&dst=100013) мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве (далее - Порядок мониторинга), утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 февраля 2021 года N 40 "Об утверждении Порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве".

(п. 5.3 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=82366&dst=100008) Правительства Белгородской области от 25.10.2021 N 481-пп)

5.4. В целях проведения мониторинга публичный партнер обеспечивает размещение в государственной автоматизированной информационной системе "Управление" (далее - информационная система) посредством заполнения соответствующих полей, предусмотренных в модуле "Мониторинг проектов государственно-частного партнерства", сведений и документов, указанных в [пунктах 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=381323&dst=100022) - [14](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=381323&dst=100037) Порядка мониторинга.

Публичный партнер обеспечивает полноту, достоверность и своевременность внесения сведений о соглашениях о ГЧП в информационную систему.

Внесение в информационную систему соответствующих сведений о соглашениях о ГЧП осуществляется с размещением одного или нескольких обосновывающих документов в виде электронных документов либо сканированных копий документов с сохранением их реквизитов, подтверждающих полноту и достоверность внесенных сведений (далее - обосновывающие документы), по [перечню](#P162) согласно приложению N 1 к Порядку.

Одновременно публичный партнер направляет вышеуказанные сведения и копии обосновывающих документов в уполномоченный орган.

(п. 5.4 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=82366&dst=100010) Правительства Белгородской области от 25.10.2021 N 481-пп)

5.5. Ежегодно в срок до 1 февраля и до 1 августа публичный партнер представляет в уполномоченный орган [сведения](#P205) о контактных данных лиц, ответственных за внесение в информационную систему сведений о соглашениях о ГЧП, по форме согласно приложению N 2 к Порядку.

(п. 5.5 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=82366&dst=100014) Правительства Белгородской области от 25.10.2021 N 481-пп)

5.6. По итогам года публичный партнер в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в уполномоченный орган информацию о мониторинге соглашений о ГЧП по форме согласно [приложению N 3](#P256) к Порядку.

(п. 5.6 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=82366&dst=100015) Правительства Белгородской области от 25.10.2021 N 481-пп)

5.7. Уполномоченный орган в целях проведения мониторинга обеспечивает текущую проверку внесенных публичным партнером сведений в информационную систему и ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, формирует и размещает на своем официальном сайте в сети Интернет результаты мониторинга за отчетный год по форме согласно приложению N 3 к Порядку.

(п. 5.7 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=82366&dst=100016) Правительства Белгородской области от 25.10.2021 N 481-пп)

6. Ведение реестра заключенных соглашений о ГЧП

6.1. Уполномоченный орган осуществляет ведение реестра заключенных соглашений о ГЧП, включающего в себя:

- соглашения о ГЧП, публичным партнером в которых является Белгородская область;

- соглашения о ГЧП, заключенные по итогам проведенных совместных конкурсов с участием Белгородской области (за исключением случаев проведения совместного конкурса с участием Российской Федерации).

6.2. Ведение [реестра](#P324) заключенных соглашений о ГЧП осуществляется по форме согласно приложению N 4 к Порядку на основании сведений и документов, полученных уполномоченным органом в соответствии с [пунктами 5.4](#P129) и [5.6 раздела 5](#P136) Порядка.

(п. 6.2 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=82366&dst=100017) Правительства Белгородской области от 25.10.2021 N 481-пп)

6.3. Реестр проектов ведется в электронном виде в табличных файлах формата "xls" редактора Microsoft Excel путем последовательного внесения в него записей.

6.4. Реестр размещается на официальном сайте уполномоченного органа и обновляется в течение 10 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган информации, указанной в [пункте 6.2 раздела 6](#P146) настоящего Порядка.

Приложение N 1

к Порядку межведомственного

взаимодействия исполнительных

органов Белгородской области при

подготовке и реализации проектов

государственно-частного партнерства

Перечень

обосновывающих документов, подтверждающих полноту

и достоверность внесенных в государственную

автоматизированную информационную систему "Управление"

сведений о соглашениях о государственно-частном партнерстве

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Правительства Белгородской областиот 25.10.2021 [N 481-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=82366&dst=100019), от 25.12.2023 [N 764-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=96387&dst=100006)) |  |

1. Предложение о реализации проекта государственно-частного партнерства (далее - ГЧП).

2. Решение о направлении предложения о реализации проекта ГЧП на рассмотрение в уполномоченный орган.

3. Заключение об эффективности проекта ГЧП и его сравнительном преимуществе, заключение о неэффективности проекта ГЧП и (или) об отсутствии его сравнительного преимущества.

4. Решение о реализации проекта ГЧП.

5. Конкурсная документация.

6. Протокол о результатах проведения конкурса на право заключения соглашения о ГЧП.

7. Решение о признании конкурса на право заключения соглашения о ГЧП несостоявшимся.

8. Проект соглашения о ГЧП (со всеми приложениями).

9. Соглашение о ГЧП (со всеми приложениями).

10. Финансовая модель и (или) бизнес-план реализации соглашения о ГЧП.

11. Подписанные уполномоченным лицом частного партнера письма и (или) иные документы, содержащие сведения о фактически исполненных обязательствах частного партнера по соглашению о ГЧП.

12. Расчет предусмотренных соглашением о ГЧП прогнозного размера безусловных обязательств, максимального размера условных обязательств, в случае если в соглашении о ГЧП установлены формулы расчета и (или) порядок индексации безусловных обязательств, максимального размера условных обязательств.

13. Инвестиционная программа, утвержденная исполнительным органом Белгородской области и (или) органом местного самоуправления в случаях, предусмотренных [частью 6 статьи 12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035&dst=100207) Федерального закона от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=96387&dst=100010) Правительства Белгородской области от 25.12.2023 N 764-пп)

14. Акты ввода объектов соглашений о ГЧП в эксплуатацию.

15. Копии исполненных платежных поручений и (или) иные документы, подтверждающие сведения о фактически исполненных условных и безусловных обязательствах.

16. Решение о прекращении соглашения о ГЧП.

17. Решение о внесении изменений в условия соглашения о ГЧП.

18. Решения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в сфере тарифного регулирования об установлении тарифов и (или) долгосрочных параметров регулирования тарифов в отношении товаров, работ, услуг, производимых частным партнером.

Приложение N 2

к Порядку межведомственного

взаимодействия исполнительных

органов Белгородской области при

подготовке и реализации проектов

государственно-частного партнерства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Правительства Белгородской областиот 25.10.2021 [N 481-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=82366&dst=100046), от 25.12.2023 [N 764-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=96387&dst=100006)) |  |

Сведения

о контактных данных лиц, ответственных за внесение сведений

о соглашениях о государственно-частном партнерстве

в государственную автоматизированную

информационную систему "Управление"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование соглашения о ГЧП | Наименование публичного партнера | Фамилия, имя и отчество | Должность | Номер контактного телефона | Адрес электронной почты |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 3

к Порядку межведомственного

взаимодействия исполнительных

органов Белгородской области при

подготовке и реализации проектов

государственно-частного партнерства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(введено [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=82366&dst=100020) Правительства Белгородской областиот 25.10.2021 N 481-пп;в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=96387&dst=100006) Правительства Белгородской областиот 25.12.2023 N 764-пп) |  |

Результаты мониторинга реализации соглашений о

государственно-частном партнерстве за 20\_\_ год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1. | Количество принятых в отчетном году решений о реализации проекта государственно-частного партнерства (далее - ГЧП) |  |
| 2. | Количество конкурсов на право заключения соглашения о ГЧП, проведенных в отчетном году |  |
| 3. | Количество конкурсов на право заключения соглашения о ГЧП, проведенных в отчетном году и признанных несостоявшимися |  |
| 4. | Количество конкурсов на право заключения соглашения о ГЧП, проведенных в отчетном году и признанных состоявшимися |  |
| 5. | Количество заключенных в отчетном году соглашений о ГЧП |  |
| 6. | Количество заключенных в отчетном году соглашений о ГЧП по инициативе лиц, выступивших с предложением о реализации проекта ГЧП |  |
| 7. | Количество соглашений о ГЧП на стадии создания (реконструкции) объекта по состоянию на последний день отчетного года |  |
| 8. | Количество соглашений о ГЧП на стадии эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта по состоянию на последний день отчетного года |  |
| 9. | Количество соглашений о ГЧП, завершенных по истечении срока действия, по состоянию на последний день отчетного года |  |
| 10. | Средний срок проведения в отчетном году конкурсов на право заключения соглашения о ГЧП (в случае проведения совместного конкурса - соглашений о ГЧП) |  |
| 11. | Средний срок заключения соглашений о ГЧП, заключенных в отчетном году (период с даты принятия решения о реализации проекта ГЧП до даты подписания соглашения о ГЧП сторонами) |  |
| 12. | Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) объекта за счет всех источников по соглашениям о ГЧП, заключенным в отчетном году, тыс. рублей |  |
| 13. | Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) объекта за счет внебюджетных источников по соглашениям о ГЧП, заключенным в отчетном году, тыс. рублей |  |
| 14. | Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) объекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по соглашениям о ГЧП, заключенным в отчетном году, тыс. рублей |  |
| 15. | Объем финансирования на стадии эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по соглашениям о ГЧП, заключенным в отчетном году, тыс. рублей |  |

Приложение N 4

к Порядку межведомственного

взаимодействия исполнительных

органов Белгородской области при

подготовке и реализации проектов

государственно-частного партнерства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(введено [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=82366&dst=100093) Правительства Белгородской областиот 25.10.2021 N 481-пп;в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=96387&dst=100006) Правительства Белгородской областиот 25.12.2023 N 764-пп) |  |

Реестр соглашений о государственно-частном партнерстве

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта ГЧП | Реквизиты соглашения о ГЧП | Стороны соглашения о ГЧП | Вид объекта | Адрес места расположения объекта | Сроки реализации соглашения о ГЧП | Текущий статус реализации соглашения о ГЧП | Общая стоимость создания объекта (млн руб.) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |